주제: G 무비 개발 프로젝트 회의  
참석자: 왕장령(프론트핸드 담당), 정경희(웹RTC 담당)  
  
1. 왕장령의 보고  
 - 현재 진행 상황: 로그인 회원 가입을 만들었으며 버튼 연결이 완료되었음.  
 - 해야할 작업: 회원 가입 시 유효성 검사 부분 구현이 필요함.   
  
2. 정경희의 보고  
 - 현재 진행 상황: 웹 소켓을 사용하여 미디어를 받아 화면에 동작할 수 있도록 하였음.  
 - 해야할 작업: 웹RTC에서 어떤 서버를 사용하여 통신할지 아직 정하지 못함.   
  
회의 의결 사항:  
 - 왕장령은 오늘 회원 가입 유효성 검사 부분을 진행할 것.  
 - 정경희는 오늘 오전에 통신할 서버 선택 후 보고를 할 것.  
  
회의를 마치며:  
 - 다음 지무비 개발프로젝트 회의에서는 왕장령의 유효성 검사 구현 내용과 정경희의 서버 선택 보고를 듣게된다.　