회의록  
주제 : G무비 개발 프로젝트 회의  
참석자 : 왕장령(프론트엔드 담당), 정경희(WebRTC 담당)  
  
1. 안건 :   
 - G 무비 개발 프로젝트 현재 진행 상황 보고  
 - G 무비 각 파트별 이슈 사항 논의 및 해결 방안 모색  
  
2. 회의 내용 :   
 - 왕장령(프론트엔드) : 로그인 및 회원가입 페이지 구현, 버튼 연결 완료.   
 하지만 회원 가입 유효성 검사 부분 구현이 미비한 상태임을 보고.  
 - 정경희(WebRTC) : 웹 소켓을 사용하여 미디어를 받아 화면에 동작할 수 있도록 개발 진행.  
 그러나 어떤 서버를 사용하여 통신할 지 아직 정하지 않은 상황임을 보고.  
  
3. 결정사항 :   
 - 왕장령 팀원은 오늘 회원 가입 유효성 검사 부분을 진행하기로 결정.  
 - 정경희 팀원은 어떤 서버를 사용하여 통신을 할 지 결정하고 보고하기로 결정.  
  
4. 향후 일정 :   
 - 후속 회의 날짜 미정.  
  
5. 특이사항 :  
 - 없음.　