회의록  
  
주제: G 무비 개발 프로젝트 회의  
회의 시간: 없음  
참석자: 왕장령 (프론트엔드 담당), 정경희 (웹RTC 담당)  
  
1. 참석자 보고:  
- 왕장령: 로그인, 회원 가입 기능을 완성하고, 해당 버튼과 기능연결을 완료. 현재는 회원 가입에 필요한 유효성 검사 부분 구현 중.  
- 정경희: 웹 소켓을 사용하여 미리 Video를 받아 화면에 동작할 수 있도록 설정. 현재 통신할 서버의 선정이 필요함.  
  
2. 회의 의결사항:  
- 왕장령의 경우, 유효성 검사 부분을 진행하여 구현하는 것으로 결정.  
- 정경희는 서버 선정 관련된 내용을 정하고, 해당 내용을 보고하는 것으로 결정.  
  
3. 회의 종료:  
  
현재 진행중인 G 무비 개발 프로젝트에 대한 회의를 마무리하며, 각 참석자들의 역할 및 진행사항에 대한 보고를 듣고, 이후 진행할 사항에 대한 의결을 진행하였다. 다음 회의에서는 해결해야 할 사항들에 대한 보고를 통해 프로젝트의 진행 상황을 체크할 예정이다.  
　